ERP软件开发实施合同

项目名称：东莞恩豪有限公司WebERP软件开发实施项目

购买方（甲方）：东莞恩豪有限公司

联系人:章生

电话:0769-8581 5851   13922505145

开发方（乙方）：广州市万丰联技计算机软件有限公司

联系人:张连英

电话: 020-8383 8985  13002004215

日期：20  年    月    日

甲方：东莞恩豪有限公司

乙方：广州市万丰联技计算机软件有限公司

一、ERP软件开发和实施费用（RMB）

| 项目 | 开发内容 | 开发进度 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- |
| WebERP 软件 | 生产模块： 1.从前端服务器（台湾）抓数据到后端服务器（厂部） 2.后端服务器：①确认订单 ②做条码 ③打印 ④生产 ⑤QC ⑥包装打印发货 | 4周 | 30,000 |
|  | 财务模块： 1.优化整合报表 2.财务功能 | 4周 | 20,000 |
|  | 联通手机模块： 1.联通公司业务扩展 | 2周 | 20,000 |
|  | 用户管理模块: 设置用户对表单和报表的查看,新增,修改权限. | 0周 | 0 |
| 报价用户 | 用户数不限 |  |  |
|  | 总合计 |  | 70,000 |

说明：实施进度时间会因实际情况有变动。

二、ERP软件开发和实施费用的支付方式（不含税价，含税加六点）

|  | 生产模块 | 财务模块 | 联通手机模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 付款方式 | 首期:20,000 尾期:10,000 | 首期:10,000 尾期:10,000 | 首期:10,000 尾期:10,000 |
| 说明 | 项目开始付首期 | 在生产模块完成后付首期 | 待定 |

三、后期维护：

合同签订起的第一年技术支持服务费用为免费赠送，免费维护期过后按月收取软件数据库维护费用.

四、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章后立即生效，未尽说明内容，甲乙双方应友好协商。

甲方盖章签字：                                      乙方盖章签字：

2010 年  月  日                              2010 年  月   日