策划编号gs000189

恩豪网上商城

网站建设策划/报价/服务说明方案

1.网站设计提意:

1、设计主题：符合企业形象的整体策划方案,突出主题,突出实用.因为网站最根本的作用就是宣传企业形象和为企业的发展推波助澜.

我公司追求网站制作出的效果，应该与贵公司的业务范围、企业文化、经营理念、公司类型融为一体 。

2、技术架构: 采用安全稳定的网络开发语言(PHP),配以高性能后台数据库为支持(MSSQ).为企业日益发展提供强劲的资讯媒体支持.

3、网站内容: 以文字、图片、动画等多种形式来表现内容.力求让每一位浏览者都能快速、准确的找到相关信息。

4、后期维护：我们全面提供网站的后期程序修改、资料增加、使您的网站能够正常、快速的访问。为你企业的发展提供强劲动力。

整体设计构思将遵贵公司VI设计风格，突出企业的品牌形象。

主要面临的挑战：

如何突出贵公司的品牌形象？

如何与消费者产生互动？

怎么样展示服务？

平面与FLASH的交替使用，事实上在好的设计中，平面所能起到的效果比FLASH要大。而越高贵的设计在FLASH的应用上都只起到点睛的作用，如： http://www.ibm.com；有见及此，我们将在设计中着重版面所能起到的效果

2．1技术指标

1.采用浏览器/服务器（B/S）体系结构，使用方便；

2.采用灵活的开放式二层体系结构，基于WEB的系统维护；

3.适合在多种常用的软硬件平台环境中运行，并具备强大的技术升级能力；

4.具备全面严格的安全机制，确保网上商务活动的安全进行；

5.程序语言：PHP；

6.应用NT平台开发；

7.数据库使用SQL SERVER2000。

2．2技术说明：

主要适用于：对于系统性能要求较高，用户网站的访问量比较大的网站用户，特别关注系统的稳定性及网络的整体访问速度，而一般的虚拟主机用户数量较多因此无法满足这些用户的需要，由于采用了多项系统控制措施，并严格控制主机上的安全性。

我们采用了DNS轮巡技术，使得我们的前端主机可以轮流方式的接纳用户的访问点击或数据的传递，而负载均衡技术的采用，则更增添了系统的高可靠性，它可以将数据流量均衡的分配到不同的主机上，使得每台主机都可以稳定的运转。为了支持大用户量的访问，我们还采用了严格可扩展的策略，这就保证了智强

型用户所分配到的系统资源可以得到充分的保证，同时我们还采取了严密的系统安全防护措施，如7X24的系统防范以及数据的备份，确保网站稳定的运转。

2．2．1平台软件程序：WINDOWS SERVER 2003

服务器操作系统平台采用Windows 2000 （2003）Server+SP4;Web服务器软件为Microsoft IIS 6.0以上;以PHP技术作为服务器端脚本环境，支持FSO、PHPMAIL、JAMIL、PHPUOPLOAD、PHPJPG组件。

2．2．2平台开发工具：PHP + SQL SERVER2000

系统应用软件：PHP .net将对大型站点(web farms)有更好的支持。整个.Net框架已经充分地提供了这个方法。PHP+提供了外部会话状态(external session state)来提供内置式web farm的支持。另外，由于请求的各组件相互间经过了充分的优化，所以速度很快。凭借由.NET技术提供的创新手段必将实现页面调用速度快、网络带宽占用量大幅降低的高性能Web站点。这种高性能的实现应部分归功于一种在运行配备IIS 6.0之Windows Server 2003操作系统的宿主计算机上执行页面缓存操作的能力。站点将不会在每次页面刷新时调用一个相关脚本，取而代之的方法是，网页将被直接读入服务器缓存。种方式所产生的效果便是：显著缩短的提交与下载时间。

2．2．3数据库系统：

网站提供目前流行的SQL数据库操作系统，SQL Server 2000 还为您的数据管理与分析带来了灵活性，允许单位在快速变化的环境中从容响应，从而获得竞争优势。从数据管理和分析角度看，将原始数据转化为商业智能和充分利用 Web 带来的机会非常重要。SQL Server 2000 是一个具备完全 Web 支持的数据库产品，提供了对可扩展标记语言 (XML) 的核心支持以及在 Internet 上和防火墙外进行查询的能力。

2．3网络技术参数：

| 网络带宽： | 100M光纤连接ChinaNet骨干网，2.5G光纤连接Internet主干网 |
| --- | --- |
| 网络环境： | A级数据中心标准，标准电信机房环境 （标准机架/UPS电源/空调/照明等） |
| 网络安全： | 电信级硬件防火墙 |
| 程序支持： | PHP |
| 数 据 库： | SQL SERVER2000 |
| 邮件系统： | 企业级，支持标准POP3/Webmail等功能 |
| 数据备份： | 每周2次 |
| 主机操作系统： | WINDOWS 2003 SERVER 平台 |
| 数据库系统： | SQL |

首页内容

接下页

网站首页

网站首页

三、网站前台架构图：

中文繁体版

中文简体版

英文版本

日文版本

公司概况

关于我们

网上支付

会员系统

促销信息

新闻资讯

产品导购

团购社区

产品中心

在线订单

货物发货查询

分类展示

经营理念

客户心声

公司公告

公司新闻

……

购物车

自动结算

订单查询

积分查询

图文并茂

专题频道

客户评论

发货公告

商务合作

在线支付

交易记录

转下页

市场活动

推广活动

活动信息

代理商会议活动

展览回放

经销商会议

荣誉证书

个人资料

……

接上页

其他

留言板

客服中心

积分商城

网站技术器

站内搜索

购物指南

配送方式

支付方法是

售后服务

特色服务

……

……

……

……

……

……

……

……

……

……

购换礼品

加入收藏

联系我们

……

在线沟通

问题投诉

注明：以上栏目只是初步规划，可以根据实际需求调整！

在线沟通

企业邮箱

版权说明

返回首页

法律声明

四、网站后台架构图：

网站系统管理中心

权限管理

栏目管理

会员管理

信息管理

留言管理

在线洽谈

程序备份

数据库备份

管理设置

栏目设置

注册审核

备份管理

信息上传

留言删除

留言管理

权限设置

栏目增加

会员信息修改

信息修改

会员删除

密码管理

栏目更改

信息删除

栏目删除

会员锁定

在线下载管理

密码更改

网站流量统计管理

即时在线人数统计

当日流量统计

本站总流量统计

产品发布管理

产品上传

产品册除

产品修改

产品检索

产品查询

模糊搜索

独立智能管理后台介绍：

我公司开发制作的网站都是调用动态数据库的---每个网站都有自己独立的智能管理后台，

通过后台管理一个普通的文员都可以对网站前台的信息进行全面的控制，随时可以更新内容。（可对任何一个文字或图片甚至flash动画都能做到随时添加/删除/修改/更新）.

1. 在线密码修改、产品图片上传、产品排序、订单管理、栏目自由分配管理、公司数据库备份功能；

2. 本系统由光速网络技术有限公司完全支持和所有，任何个人和公司在未经授权的拷贝属违法行!经发现追究其法律则任。

注意事项：

1 .所有内容删除后，在没有备份的情况下，不能恢复；

2 .本系统使用在线编辑系统组件，功能强大；

3 .为了系统安全运行，不提供批量删除修改功能；

4 .本系统安全管理完，请正确退出系统。

5 .如有疑问，请致电光速网络技术服务中心技术部。

五、价格表：

1．网站建设价格表

| 网站类型 | 企业营销型网站 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 网站语言版 | 简体中文版+繁体版本+英文版本+日文版本（贵公司翻译外文） |  |  |  |
| 报价方案 | 优惠总价格18200.00元（不含税价格） 一次性投入 终身使用，赠送三年免费维护 |  |  |  |
| 工作日 | 四种语言版本：25工作日 |  |  |  |
|  | 开发项目 | 数量 | 单价 | 价款 |
| 服务明细 说明 | 网站首页设计 | 1个 | 1200 | 1200 |
|  | 网站设计费包括页面设计（整体美工设计 动画） |  | 不限制 | 5000 |
|  | 首年免费维护 |  |  | 赠送 |
|  | 采用PHP+sql数据库 | 1 |  | 赠送 |
|  | 基于NT平台开发 |  |  | 赠送 |
|  | 站内搜索系统 | 1 |  | 赠送 |
|  | 产品展示系统 | 1 | 3000 | 3000 |
|  | 留言系统 | 1 | 500 | 500 |
|  | 会员管理系统 | 1 | 1500 | 1500 |
|  | 网站流量统计系统 | 1 |  | 赠送 |
|  | 信息发布系统 | 1 | 2500 | 2500 |
|  | 在线订单+购物车+在线支付系统 | 1 | 2500 | 2500 |
|  | 后台管理系统 | 1 | 4500 | 4500 |
|  | 数据备份系统 | 1 |  | 赠送 |
|  | 操作培训 |  |  | 赠送 |
| 赠送项目 | 1.赠送网站计数器一个 2.赠送3年免费维护 3.赠送 icp备案 4长期提供培训服务 |  |  |  |

六、网站建设流程图：

双方签订合同,同时用户支付网站前期建设费的60%。

合 同 确 认

规 划  项 目

确 认 信 息 源

确认网站首页风格

5个工作日完成双方确定网站首页大致框架、风格、基本内容。

20工作日完成页面设计和程序开发+页面修改

开 始 制 作

后 期 修 改

5个工作日完成后期修改，实现双方意见统一。

客 户 确 认

网 站 测 试

网 站 评 议

网站试运行并进行验收

正 式 运 行

至此，网站建设过程结束，收取网站建设费用余款的40%。网站进行维护阶段。

回访，维护收集客户意见反馈，保证网站正常动作。

网 站 维 护

- 附件：公司简介

【公司概况】

东莞市光速网络技术有限公司成立于2001年11月（原公司名称为“东莞市广速网络技术服务中心”，由于发展需要，2006年04月更名为“东莞市光速网络技术有限公司”，注册资金壹佰万元人民币），专业提供互联网行业相关服务，包括网站建设、网站推广、域名注册、虚拟主机以及网络营销策划等。多年来，我们专注于互联网行业，利用自身积累的技术优势、行业经验、深度合作伙伴关系等，向广大中小型企业、政府机构等提供互联网行业的全方位解决方案，取得了明显的社会效益与经济效益。几年来，接受我们服务的客户的满意度持续提高，与顾客之间几乎没有发生过商业纠纷，更没有发生过销售人员对客户服务欺诈或价格欺诈，客户投诉率极低，并与其中大部分客户建立了长期的合作伙伴关系。目前，我们服务的客户以东莞为中心已经辐射到广东全境、北京、上海、天津、重庆以及除港澳台之外的全部省份的部分城市，未来相信会继续扩大服务区域并继续获得客户的支持与信任！

我们的优势：

1.光速网络成立9年来，为国内数十家大型网站,进行过创意策划、设计制作，丰富的大客户服务经验，确保每一个项目的高质量。

2.公司拥有出色的设计实力，设计师大部分来自美术学院，11名网页及动画设计师的设计实力构成颇具实力的网站设计团队。我们将以个性化的的创意策划、成熟的网站建设技术、杰出的多媒体网站设计能力、强大的程序开发实力、丰富的网站维护经验以及全方位的网络营销策略，力求为客户提供真正专业、全面的网站建设服务，协助企业有效拓展市场，进而提高业绩上的成长，让您的企业获得与众不同、脱颖而出的风格与形象。
3.拥有强大的技术开发实力，拥有多名精通PHP，PHP.NET， PHP，ACCESS，SQL ，MSSQL数据库的技术开发工程师，开发技术成熟。
4.公司的团队合作。网站设计开发涉及创意设计，动画及技术开发，开发一个专业的网站需要一个高度专业的团队的密切配合，我公司拥有包括专业网站策划，专业美术设计，后台制作的专业团队。

5. 根据客户具体情况制定系列专业和规范的客户服务和保障体系，提供专业的服务，保证售后的服务质量，达到双赢的合作效果，我们自信能充分满足您现今与将来的需求，并建立长久合作关系。

6.公司已提供高档的服务，中档的收费标准作为企业日后基业常青的保障。我们拒绝暴力，我们收取的客户的每一分钱都能让客户感受到实实在在的价值。

关于网站后期维护服务说明

首年免费维护包括但不限于以下内容：

1.乙方利用服务器磁带备份系统，每两个星期对甲方网站进行数据备份。以备在需要的时候进行数据恢复；

2.网站交付甲方使用之日起，乙方应为甲方提供后继培训业务，保证甲方有两名以上员工具备网站管理知识，可熟练进行网站的后台管理操作；如果网站管理人员对系统不熟悉，可再次进行培训。

3.随时提供系统升级服务，这些服务包括：模块升级以及修改删除、浏览器升级、web服务器升级、操作系统升级、媒体播放支持系统升级、PHP组件升级，（但首年修改内容不能超过整个版面的10%，免费提供三次）

4.乙方为甲方提供网页的修改、网站不完善的功能模块修改，主要包括：针对已制作完成的网站上所有的图片、flash动画、美工、广告的制作、PHP程式，影响网站布局的内容等，但以不改变网站主要功能模块为准，若主要功能模块有不完善的地方，双方友好协商解决。

5.技术支持

工作日：周一 --  周六；

工作时间：早上8.30—下午 6.00；

TEL：0769-22345070  22345071手机：13450623477

联系人：温先生  杨经理

电子邮件技术支持: wxp@0769net.com

乙方承诺：电话技术支持保证即时回应，电子邮件技术支持保证在2小时内有回应，问题处理不超过24小时。遇到技术困难，工程师根据问题的复杂性，为贵公司提供电话技术支持。