合同编号：

样板房软装饰配置合同范本

［      ］

年  月    日

甲方：                                             乙方：

地址：                                             地址：

邮政编码：                                         邮政编码:

甲方 ：

乙方 ：

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规规定，甲、乙双方本着平等合作、互惠互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方负责             样板房室内软装饰配饰物品的购置及摆设服务相关事宜，达成如下一致协议，供双方共同遵守。

- 项目概况：

一、 项目名称：

二、 项目地点：

第二条   项目内容：

乙方按本合同约定及甲方要求负责            样板房室内软装饰配饰物品的购置及摆设服务工作，具体承包内容详见本合同附件。

- 项目工期：

本合同总工期为    个日历天，以       之日起计，具体到货及摆设时间以甲方书面通知为准。

第四条   承包方式

乙方以     方式承包本合同项目，即包工包料、包损耗、包软装饰配饰物品供货、包安装、包布置、包工期、包全程服务、包质量合格、包安全文明施工、包风险、包装卸、包运输、包垃圾清理、包交付使用、包保修、包保险、包税金等完成本合同项目所需的全部费用。

第五条  合同价款及付款方式:

一、 本合同含税总价为￥             元（大写人民币：         ）。

二、 付款方式：

1、

2、乙方每次取款时必须向甲方提供以乙方名义开具的同等金额的有效完税发票（含违约金、转扣款等金额在内），否则，甲方有权顺延付款时间而无需承担任何责任，直至乙方提供同等金额的有效完税发票为止，由此而造成的经济损失及责任由乙方承担，与甲方无关。

第六条  双方责任:

- 甲方责任 :

  - 根据实际情况,甲方有权要求乙方提前完工或交付使用，乙方应积极配合。

  - 现场具备布置和摆设条件时,甲方应提前3天以书面形式通知乙方按时进场布置和摆设。

  - 甲方指派一名专员协助乙方完成本合同项目的现场摆设工作。

  - 提供现场摆设前的清理工作。

  - 甲方按照合同约定付款。

  - 在样板房开放期间，甲方应负责交付使用后的样板房软装饰配饰物品的保护工作,以免造成人为损坏。

7、 甲方有权对乙方负责本合同项目的进度、质量、现场摆设效果等工作进行监督，并有权提出整改意见。

二、 乙方责任 ：

- 指派     为乙方驻现场代表，负责本合同的履行。乙方应按本合同约定、合同附件及甲方的要求组织工作安排，保质、保量、按期完成本合同项目，解决由乙方负责的各项事宜。因乙方管理人员、驻现场代表无理行为或不配合行为造成甲、乙双方的合作关系紧张，乙方根据甲方要求更换人员。

- 本合同履行期间，乙方应与甲方保持密切沟通及及时汇报工作进度，确保按本合同约定及甲方要求完工和交付使用，否则，由乙方承担因此给甲方造成的责任及损失。

- 乙方应按甲方代表     的签字或甲方盖公章确认的有效书面文件进行本合同项目的每一步工作，否则，视为无效，甲方有权拒绝收货和支付款项。

- 乙方不得对已提交甲方确认的软装饰物品擅自更换，如确需更换，需提前向甲方书面申请，经甲方书面同意后方可更换，由此产生的所有费用由乙方承担，工期不予顺延。

- 每批进入现场的人员应符合现场人员进驻条件，在进场前将人员组织计划及相关资料报甲方备案，并办理有关人员进场手续。乙方驻现场代表和乙方人员必须听从甲方及甲方授权的物业公司的监督及管理，否则，按甲方现场安全违章罚则进行处罚。严格执行当地的治安管理条例及甲方的管理制度，遵守施工时间的安排并接受管理，否则，引起的一切责任及后果均由乙方承担。

- 由于乙方原因，逾期供货或逾期交付使用，每逾期一天，乙方应向甲方支付人民币1000元的违约金，甲方有权在支付乙方的款项中直接扣除，不足部分由乙方在甲方规定的时间内另行支付。若超过3天或以上，则甲方有权提前解除本合同，拒付未付款项，甲方有权安排其他单位继续承包本合同项目，乙方应在甲方规定的时间内撤场，已购置物品归甲方所有，甲方有权要求乙方退还多收款项。同时，乙方应向甲方支付本合同总价的20%款项作为违约金。

- 本合同项目未移交甲方之前，由乙方负责对现场的一切成品和半成品进行有效保护和安全措施；负责现场的卫生打扫和垃圾清理等工作。乙方不得擅自动用现场内未经甲方许可使用的其他任何材料、设备，如因乙方责任造成污染或毁坏或丢失的，则由乙方负责修复并按照原价的2倍进行赔偿。

- 乙方提供的软装饰物品如存在质量问题(不符合国家现行标准、行业标准)或不符合本合同约定或甲方要求，乙方应无偿按合同约定及甲方要求的时间原样更换合格产品，并承担由此产生的费用，工期不予顺延，因此对甲方造成损失，甲方有权向乙方追偿并保留追究乙方法律责任的权利。

- 本合同签定生效后，若因乙方原因提前解除本合同，则乙方按本合同总价的20％向甲方支付违约金。

- 乙方对本合同涉及的资料负有保密义务，不得将本合同涉及资料泄漏给第三方，否则甲方有权拒绝支付款项，若因此造成甲方损失，甲方有权向乙方追偿并保留追究乙方法律责任的权利。

- 若乙方没有按合同约定供货及现场摆设，甲方有权扣减相应项目的费用或要求乙方在规定时间内补货及现场摆设，乙方应配合，工期不顺延。

- 由于乙方原因，导致现场摆设软装饰配饰物品过多，乙方应在甲方要求的时间内将过多的物品撤出现场，由此产生的费用及责任由乙方自行承担，甲方无需向乙方支付相关费用，并有权在当期款中直接扣减相应的款项，工期不顺延。

- 由于乙方原因，导致软装饰配饰物品尺寸与现场尺寸不相配，乙方应在甲方要求的时间内将不相符的物品撤出现场，由此产生的费用及责任由乙方自行承担，甲方无需向乙方支付相关费用，工期不顺延。

- 由于乙方原因，导致现场摆设效果不佳，乙方应按甲方要求及时整改，由此产生的费用及责任由乙方承担。

- 乙方就交付的货物负有保证第三人不得向甲方主张任何权利的义务，否则，甲方有权提前解除本合同，乙方应向甲方返还所收的款项，同时，乙方应向甲方本合同总价的20%款项作为违约金。

第七条   保密：

甲、乙双方均应保护对方的知识产权，未经对方书面同意，任何一方均不得将对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第八条   仲裁：

本合同在履行期间，甲、乙双方发生争议时，在不影响进度的前提下，双方应友好协商。若协商不成，双方同意提交广州仲裁委员会通过该会的仲裁程序解决。

第九条  合同终止

1、因合同解除而终止

（1）由于乙方违约造成本合同不能履行或者不能完全履行的，如果甲方认为本合同无必要继续履行或者乙方在收到甲方要求纠正违约行为的书面通知后在限期内不予纠正，则甲方有权向乙方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达乙方时生效，乙方应按本合同的约定承担违约责任，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权向乙方追偿。

（2）由于甲方违约造成本合同不能履行或不能完全履行的，甲方在收到乙方要求纠正违约行为的书面通知后在限期内不予纠正，则乙方有权向甲方发出解除本合同的书面通知，该通知自送达甲方时生效，甲方应向乙方支付双方确认已完成工作量的款项并按合同约定承担违约责任。

（3）合同一方依据本合同约定行使解除权的，合同解除通知送达之日起终止。违约方应当向守约方支付违约金及赔偿损失。

（4）合同终止后，不妨碍一方向违约方追究违约责任。

2、有下述情况之一的，本合同权利义务终止：

（1）本合同已按约定履行完毕。

（2）本合同经各方协商一致而终止。

（3）本合同因一方出现本条第一款所述的违约情况，另一方发出解除合同的通知。

（4）法律法规规定终止的其他情形。

第十条   合同生效及其他约定：

- 若甲方要求需乙方派专人长期驻工作现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订服务合同。

- 本合同履行期间，如因发生不可抗力（包括但不限于自然灾害、战争等不能预见、不能控制且不能克服的客观情况）导致本合同无法履行的，则甲、乙双方均互不承担责任，但发生不可抗力的一方须在自发生不可抗力之日起五个工作日内将发生不可抗力的情况以书面形式通知对方，并有向对方提供发生不可抗力证明材料的义务。

- 本合同未尽事宜，经双方协商一致，双方可签订补充协议，该补充协议与本合同具有同等法律效力。

- 本合同经甲、乙双方签字盖章后即时生效，本合同一式    份，甲方执 二 份，乙方执    份，具同等法律效力。

- 合同有效附件：

附件一：软装配饰物品价格清单。

附件二：软装配饰物品明细。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：

法定代表人： 				                  法定代表人：

签约代表：                                签约代表：

电话：                                    电话：

签约日期：2012年  月   日                签约日期：2012年  月  日